Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Наименование»

Наименование муниципальной программы: «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области»

Отчетный период: 1 квартал 2025 г.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

- Таблица 1

Сведения о достижении показателей

муниципальной программы (нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год <1> | Фактическое значение показателя за отчетный период <2> | % достижения | Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также муниципального управления | % | 65,0 | 60,0 | 92,3 | - |
| 2. | Обеспечение защиты данных путем использования российских информационных и коммуникационных технологий в области защиты информации | % | 40,0 | 30,0 | 75 | - |

--------------------------------

<1> Утвержденное в паспорте муниципальной программы.

<2> Фактическое значение показателя (при наличии) указывается исходя из статистических данных, либо иных сведений за соответствующий отчетный период.

- Таблица 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тыс. рублей | Объем кассового исполнения, тыс. рублей | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | Причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе» |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение криптографических средств защиты информации, сертифицированных средств защиты от несанкционированного доступа, воздействия вредоносных компьютерных программ и вирусов автоматизированного рабочего места обработки общей и конфиденциальной информации | исполнитель | всего | 77,0 | 0 | 0 | Расходы запланированы во 2 квартале 2025 г. |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – бюджет района) | 77,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятия в рамках перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе приобретение отечественного офисного программного обеспечения, приобретение сертификатов поддержки | исполнитель | всего | 660,0 | 10,0 | 10,0 | - |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета района | 660,0 | 10,0 | 10,0 | - |
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | - |
| Формирование открытых информационных ресурсов, направленных на удовлетворение информационных потребностей населения и учреждений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |
| Сопровождение информационных порталов учреждений (оплата хостинга и продление обслуживания доменного имени и т.д.) | исполнитель | всего | 15,5 | 6,0 | 6,0 | Квартальная оплата |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета района | 15,5 | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационно-техническое сопровождение специализированных программных продуктов» |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание программных продуктов автоматизации бухгалтерского учета, системы электронной сдачи бухгалтерской отчетности, информационных систем специальной деятельности (1С, ПО «Контур-экстерн», СКИФ-БП и т.д.) | исполнитель | всего | 378,0 | 54,5 | 54,5 | Квартальная оплата |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета района | 378,0 | 54,5 | 54,5 |  |
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация, обслуживание, обновление, компьютерной техники, периферийного и телекоммуникационного оборудования» |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение компьютерной техники и периферийного оборудования для нее, приобретение комплектующих, а также их ремонт | исполнитель | всего | 1350,0 | 542,679 | 542,679 | - |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета района | 1350,0 | 542,679 | 542,679 | - |
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными и доступными услугами связи и доступом к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре сотрудников администрации и подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение функционирования услуг связи и Интернета (оплата за связь, спецсвязь и интернет) | исполнитель | всего | 280,0 | 52,41 | 52,41 | Квартальная оплата |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета района | 280,0 | 52,41 | 52,41 |  |
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержание справочных информационных систем в актуальном состоянии» |  |  |  |  |  |  |
| Обновление справочно-информационной системы «Консультант плюс» | исполнитель | всего | 200,0 | 27,72 | 27,72 | Квартальная оплата |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета района | 200,0 | 27,72 | 27,72 |  |
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата информационно-статистических услуг | исполнитель | всего | 35,0 | 5,8 | 5,8 | Квартальная оплата |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета района | 35,0 | 5,8 | 5,8 |  |
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе |  | всего | 1790,0 | 699,11 | 699,11 | Квартальная оплата |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета района | 1790,5 | 699,11 | 699,11 |  |
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |

Куратор муниципальной программы _________________

(подпись)

Дата поступления отчета ________________.