**Отчет**

**о результатах контрольного мероприятия**

**«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков на территории
МО «Чердаклинское городское поселение» 2020-2022 годы
(на объекте МУ Администрации МО Чердаклинский район)»**

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:**

План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2023 год, утвержденный Председателем Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 23.12.2022, поручение на право проведения проверки от 25.05.2023 № 9.

**2. Цель контрольного мероприятия:**

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков на территории МО «Чердаклинское городское поселение» 2020-2022 годы (на объекте МУ Администрации МО Чердаклинский район).

**3. Предмет контрольного мероприятия**:

Процесс формирования и использования средств бюджета МО «Чердаклинское городское поселение».

**4. Объект контрольного мероприятия:**

МУ Администрация МО «Чердаклинский район» и МО «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.

**5.** **Проверяемый период деятельности:**

2020**-**2022 годы.

**6. Срок проведения контрольного мероприятия:**

с 30.05.2023 по 27.06.2023.

**7. Проверено бюджетных средств:** 1000,0 тыс. рублей.

 Суммовых нарушений не выявлено.

**8. Результаты контрольного мероприятия:**

Для обеспечения источниками инженерной инфраструктуры
и коммуникациями земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, Постановлением администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 19.12.2019 №1618 утверждена муниципальная программа «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2020-2022 годы (далее – Программа). В ноябре 2022 года в вышеуказанную Программу вносились изменения с последующим изложением Паспорта муниципальной Программы в новой редакции (Постановление от 29.11.2022 № 1618).

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждался сметой расходов на обеспечение деятельности МО «ЧГП» от 23.12.2021, а также с учетом уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств от 16.12.2021 № 1. Ресурсное обеспечение Программы с разбивкой по годам реализации составило (в руб.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Выделено | Освоено | Выделено | Освоено | Выделено | Освоено |
| 0 | - | 0 | - | 1 000 000,00 | 895 000,00 |

В рамках реализации Программы Администрацией Чердаклинского района заключено пять договоров на следующие виды работ:

1. договор по проведению топографической съемки земельных участков по улицам Семейная, Дружбы, Уютная и переулку Семейный в р.п. Чердаклы Чердаклинского района Ульяновской области для разработки проектов планировки и межевания территории данных земельных участков в целях их обеспечения инженерными коммуникациями (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, строительство автомобильной дороги) от 03.03.2022 № 7, на сумму 170 000,00 руб. Подрядчик - ИП Чернова О.В.;

2. договор по выполнению инженерно-геологических изысканий
на объекте: «Земельные участки по улицам Семейная, Дружбы, Уютная
и переулку Семейный в р.п. Чердаклы Чердаклинского района Ульяновской области» для разработки проектов планировки и межевания территории данных земельных участков в целях их обеспечения инженерными коммуникациями (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, строительство автомобильной дороги) от 31.08.2022 № 42/22, на сумму 450 000,00 руб. Исполнитель - ООО «Цитрин»;

3. договор по проведению геодезической съемки газопровода и ГРС
на земельном участке с кадастровым номером 73:21:000000:1997, расположенном по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Озерки от 01.09.2022 № 96/22, на сумму 10 000,00 руб. Подрядчик - ИП Чернова О.В.;

4. договор по выполнению работ по подготовке схем расположения границ сервитута линейного объекта «Строительство объектов водоснабжения населенных пунктов Чердаклинского района Ульяновской области. 3 этап. Строительство водопровода от п. Октябрьский до п. Мирный и р.п. Чердаклы» от 16.09.2022 № 107/22, на сумму 85 000,00 руб. Подрядчик - ИП Чернова О.В.;

5. договор по выполнению инженерно-экологических изысканий
на объекте: «Земельные участки по улицам Семейная, Дружбы, Уютная и переулку Семейный в р.п. Чердаклы Чердаклинского района Ульяновской области» для разработки проектов планировки и межевания территории данных земельных участков в целях их обеспечения инженерными коммуникациями (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, строительство автомобильной дороги) от 14.11.2022 № 18,
на сумму 180 000,00 руб. Исполнитель - ООО «Цитрин».

В ходе проведения проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг выявлено следующее:

Не указаны обязательные условия, а именно:

1) цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора; о возможности одностороннего отказа от исполнения договора в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 настоящего Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (договора от 31.08.2022 № 42/22 и от 14.11.2022 № 18.  **К.4.28**

2) для проверки предоставленных Подрядчиком/Исполнителем результатов, предусмотренных договорах, в части их соответствия условиям договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (договора от 03.03.2022 № 7,от 16.09.2022 № 107/22, от 01.09.2022 № 96/22, от 31.08.2022 № 42/22
и от 14.11.2022 № 18.  **К.4.43**

*В соответствии с условиями заключенных договоров срок оплаты товаров, работ, услуг составлял не более 30 календарных дней с момента подписания документа о приемке товаров, работ, услуг. Сроки оплаты, установленные в договорах, не нарушены, оплата прошла в полном объеме. Кассовое исполнение составило 895 000,00 рублей или 89,5% от плана, по состоянию на 31.12.2022 остаток (неиспользованных) денежных средств составил 105 000,00 рублей.*

**9. Предложения:**

1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний, отмеченных в акте проверки;

2. Оформлять договора с учетом обязательных условий, в соответствии со статьями 34, 93, 94, Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

3. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения, указанные в акте проверки.