**Отчет
о результатах контрольного мероприятия**

**проверка законности и результативности использования бюджетных средств,
в рамках реализации национального проекта «Образование» региональный проект «Современная школа» за 2023 год на объекте муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чердаклинская средняя школа № 1 имени доктора Леонида Михайловича Рошаля**

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:**

План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2024 год, утвержденный Председателем Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 25.12.2023, поручение на право проведения проверки от 27.02.2024 № 05.

**2. Цель контрольного мероприятия:**

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств,
в рамках реализации национального проекта «Образование» региональный проект «Современная школа» за 2023 год.

**3. Предмет контрольного мероприятия:**

Документы, подтверждающие использование средств Учреждения, нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции
со средствами Учреждения, платежные и иные первичные документы, смета доходов
и расходов и её исполнение, бухгалтерская, финансовая и статистическая отчётность, подтверждающая совершение операций со средствами Учреждения (выборочным методом, документальным способом).

**4. Объект контрольного мероприятия:**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чердаклинская средняя школа № 1 имени доктора Леонида Михайловича Рошаля.

**5. Проверяемый период деятельности:** 2023 год.

**6. Срок проведения контрольного мероприятия:** 04.03.2024-18.03.2024.

**7. Проверено бюджетных средств** – 1 521,50 тыс. руб.

**8. Общее количество нарушений – 5**

 **Суммовых нарушений не выявлено.**

**9. Результаты контрольного мероприятия:**

Учреждение является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета в муниципальном учреждении Управления финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
№№ 20573260830, 21573260830, имеет печать, штамп со своим наименованием, вправе иметь бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

Учреждение имеет свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, согласно свидетельству, Учреждению присвоены ИНН 7323004502/КПП 732301001.

В соответствии с Уставом Учреждения и условиями трудового договора, ответственность за финансово-хозяйственную деятельность несет директор.
В проверяемом периоде директором Учреждения являлась Махмутова А.А. (приказ Управления образования Чердаклинского района от 29.12.2022 № 36-л). В соответствии
с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», главный бухгалтер находится непосредственно в подчинении директора Учреждения и несет ответственность за разработку учетной политики, ведение бухгалтерского учёта
и первичной отчетности. Должностные обязанности главного бухгалтера в проверяемом периоде на основании приказа от 02.03.2023 № 28-л и по настоящее время осуществлялись – Хайрутдиновой Э.И. В период с 18.01.2023 по 28.02.2023 на должность главного бухгалтера была принята Голендеева И.А. (приказ от 18.01.2023 № 9-л). Право первой и второй подписи финансовых документов имеют директор и главный бухгалтер, соответственно.

*В соответствие со статьей 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» внесена запись о проведении данного контрольного мероприятия в журнал проверок Учреждения.*

На основании Соглашения от 23.12.2022 № 25-ИЦ «О порядке и условиях представления субсидии на иные цели муниципальном бюджетному общеобразовательному учреждению Чердаклинская средняя школа № 1 имени доктора Леонида Михайловича Рошаля» (далее – Соглашение) и дополнительными соглашениями в течение 2023 года, МБОУ Чердаклинской СШ № 1 был предоставлен грант в форме субсидий на приобретение мебели, жалюзи, вывески, стендов и букв по точке роста
в рамках реализации национального проекта «Образование» региональный проект «Современная школа».

Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,
по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации. В 2023 году было выделено
из местного бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области **1 508 790,00** руб., в том числе:

БК 026210263000244000 – 648 900,00 руб.;

БК 026210263000244036 – 859 890,00 руб.

Дополнительное привлечение средств на реализацию вышеуказанных целей
не выделялись.

Согласно сметы расходов фактическая оплата прошла в сумме 1 521 502,00 руб. Разница между выделенными лимитами и фактической оплаты составляет 12 712,00 руб., которая Учреждением оплачена из областного бюджета по контракту поставки товара
от 03.07.2023 № 33 (учебная мебель), в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 30.12.2013 № 660-П «О субвенциях, предоставляемых
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» (пункт 5 Приложения).

1) В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Учреждением заключен контракт поставки товара (учебная мебель) от 03.07.2023 № 33, на сумму 534 100,00 руб., на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), с единственным Поставщиком, без проведения конкурсных процедур, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств. **К 4.34**

2) В части исполнения порядка оплаты по контрактам, Учреждением были нарушены сроки оплаты, приведем примеры: контракт поставки товара от 03.07.2023 № 33 (учебная мебель, ИП Николаева Р.Ф.) на сумму 534 100,00 руб. Согласно пункту 2.3. контракта, товар оплачивается Заказчиком в срок не более 7 (семи) рабочих дней после подписания документов о приемке товара. Товарная накладная от 30.08.2023 № 164
на сумму 266 100,00 руб., платежное поручение от 13.09.2023 № 28740, просрочка составила 5 календарных дня; контракт поставки товара от 24.07.2023 № 3/07 (жалюзи, ООО «Меркурий») на сумму 79 940,00 руб. Согласно пункту 2.3. контракта, товар оплачивается Заказчиком в срок не более 7 (семи) рабочих дней после подписания документов о приемке товара. УПД от 24.08.2023 № 20, платежное поручение
от 07.09.2023 № 27538, просрочка составила 3 календарных дня. **К 4.44**

3) В нарушение статей 34, 93, 94 Федерального закона в некоторых контрактах, заключенных Учреждением в проверяемом периоде, не указаны обязательные условия: цена договора/контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом; ответственность; экспертиза результатов при приемке товара/выполненных работ (оказанных услуг); источник финансирования; сроки поставки, приемки и гарантийные обязательства; о возможности одностороннего отказа от исполнения договора в соответствии с положениями частей 8-11, 13-19, 21-23 и 25 статьи 95 настоящего Федерального закона; конкретные показатели (характеристики) поставляемого товара. Примеры: договор на выполнение работ, оказание услуг от 15.03.2023 № 0006/Р (экспертиза сметной документации, ООО «Региональный центр профессионального и корпоративного развития») – 30 000,00 руб.; контракт поставки товара от 03.07.2023 № 33 (учебная мебель, ИП Николаева Р.Ф.) – 534 100,00 руб.; контракт поставки товара от 24.07.2023 № 3/07 (жалюзи, ООО «Меркурий») – 79 940,00 руб. **К 4.28**

4) В нарушение пункта 3 статьи 103 Федерального закона, Учреждением
не размещено соглашение от 14.07.2023 № 1 об изменении сроков выполнения работ
по муниципальному контракту от 02.05.2023 № 04, в единой информационной системе
в сфере закупок и не внесен в реестр контрактов. **К 4.53**

5) В нарушение пунктов 3.7.1, 3.12 Методических рекомендаций, по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, Учреждением не предоставлены официальные запросы
о предоставлении ценовой информации, регистрация представленных коммерческих предложений в делопроизводстве не ведется. **К 4.22**

*Согласно пункту 2.8 Методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок, обучение в сфере закупок (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 № АК-553/06 «О направлении методических рекомендаций») рекомендуем директору Учреждения направить главного бухгалтера Хайрутдинову Э.И., на курсы повышения квалификации в сфере закупок.*

**10. Предложения:**

1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний, отмеченных в акте проверки.

2. Не допускать заключение прямых договоров на поставку учебной мебели, выходить на конкурентные способы.

3. Не нарушать сроки оплаты по выставленным документам (счетам, товарным накладным и др.).

4. Размещать все внесенные изменения в условия контракта в соответствии
с пунктом 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».

5. Оплачивать денежные средства по контрактам в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

6. Не нарушать пункты 3.7.1., 3.12 Методических по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567.

7. Направить на обучение контрактного управляющего согласно пункту 2.8 Методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок, обучение в сфере закупок (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 № АК-553/06
«О направлении методических рекомендаций»).