**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г №\_\_\_\_\_\_**

**р.п.Чердаклы**

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 23 декабря 2022г. № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы дорожного хозяйства муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2023-2025 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие системы дорожного хозяйства муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2023-2025 годы» и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 23.12.2022 №1799 «Развитие системы дорожного хозяйства муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2023-2025 годы», следующие изменения:

1.1) В паспорте муниципальной Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации», изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы в течении 2023-2025 годов из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области составляет 51186,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (далее – дорожный фонд) 10749,0 тыс. руб., в том числе по годам:2023 г. – 22925,3 тыс.руб. в т.ч. дорожный фонд-3587,8 тыс. руб.;2024 г. – 19502,3 тыс.руб. в т.ч. дорожный фонд-4002,3 тыс. руб.;2025 г. – 8758,9 тыс.руб. в т.ч. дорожный фонд-3158,9 тыс. руб. |

 »;

1.2) В паспорте муниципальной Программы строку «Исполнители и соисполнители муниципальной программы», добавить абзацем следующего содержания:

«Муниципальное казенное учреждение «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» »;

 1.3)Раздел 5 изложить в следующей редакции:

« **5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

 Общий объем финансирования муниципальной программы в течении 2023-2025 годов из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области составляет 51186,5тыс. рублей, в том числе дорожный фонд 10749,0 тыс. руб.:

2023 г. – 22925,3 тыс.руб. в т.ч. дорожный фонд-3587,8 тыс. руб.;

2024 г. – 19502,3 тыс.руб. в т.ч. дорожный фонд-4002,3 тыс. руб.;

2025 г. – 8758,9 тыс.руб. в т.ч. дорожный фонд-3158,9 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации программы подлежит ежегодному уточнению при составлении проекта бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период.».

 1.4) приложение к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:

 «Приложение

 к Программе

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы дорожного хозяйства муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Объём работ****(кв.м.)** | **Стоимость работ** **(тыс. руб.)** | **Объём финансирования**  |  |
| всего  | по подготовке документации | на проведение работ | Всеготыс.руб.  | источник финансирования | Ответственный исполнитель |
|  **2023 год** |
| 1. | Ремонт дороги пер. Первомайский, п. Чердаклы (асфальт) | 360,0 | 538,0 | 0,0 | 538,0 | 538,0 | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (далее - бюджетные ассигнования местного бюджета) | Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» (далее- МКУ «Благоустройство») |
| 2. | Карточно-ямочный ремонт дорог р.п. Чердаклы | - | 598,4 | 0,0 | 598,4 | 598,4 | бюджетные ассигнования местного бюджета | МКУ «Благоустройство» |
| 3. | Ремонт дороги пер. Гайдара в р.п. Чердаклы (щебенение)  | 952,0 | 784,4 | 0,0 | 784,4 | 784,4 | бюджетные ассигнования местного бюджета | МКУ «Благоустройство» |
| 4 | Ремонт дороги пер. Ворошилова в р.п. Чердаклы(щебенение) | 1250,0 | 926,4 | 0,0 | 926,4 | 926,4 | бюджетные ассигнования местного бюджета | МКУ «Благоустройство» |
| 5 | Ремонт дороги ул. Пионерская в р.п. Чердаклы (асфальт) | 500,0 | 950,0 | 0,0 | 950,0 | 950,0 | бюджетные ассигнования местного бюджета | МКУ «Благоустройство» |
| 6. | Дорожный фонд, всего: | - | 3587,8 | 0,0 | 3587,8 | 3587,8 | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, источником которых являются средства муниципального дорожного фонда муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (далее – бюджетные ассигнования дорожного фонда)  | МКУ «Благоустройство» |
| 6.1 | в т.ч. Ямочный ремонт дорог  | - | 3137,8 | 0,0 | 3137,8 | 3137,8 | бюджетные ассигнования дорожного фонда | МКУ «Благоустройство» |
| 6.2 | Нанесение дорожной разметки | **-** | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | бюджетные ассигнования дорожного фонда | МКУ «Благоустройство» |
| 6.3 | Монтаж дорожных знаков | **-** | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | бюджетные ассигнования дорожного фонда | МКУ «Благоустройство» |
| 6.4 | Приобретение дорожных знаков со стойками | **-** | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | бюджетные ассигнования местного бюджета | МКУ «Благоустройство» |
| 7. | Софинансирование мероприятий(ремонт дворовых, автомобильных дорог, тротуаров, автомобильных парковок и подъездных путей к социальным объектам). |  | 15540,4 из них 13660,1 бюджетные ассигнования Ульяновской области  (в рамках софинансирования) | 0,0 | 15540,4 из них 13660,1 бюджетные ассигнования Ульяновской области  (в рамках софинансирования) | 15540,4 из них 13660,1 бюджетные ассигнования Ульяновской области  (в рамках софинансирования) | бюджетные ассигнования дорожного фонда | МКУ «Благоустройство» |
|  | **Итого:** | **3062,0** | **22925,3** | **0,0** | **22925,3** | **22925,3** |  |  |
|  | **в том числе дорожный фонд** |  | **3587,8** |  | **3587,8** | **3587,8** |  |  |
| **2024 год** |
| 1. | Ремонт дороги на пер. Колхозный, в р.п.Чердаклы (асфальтное покрытие) | 1780,0 | 3154,1 | 0,0 | 3154,1 | 3154,1 | бюджетные ассигнования местного бюджета | МКУ «Благоустройство» |
| 2. | Ремонт дороги на ул. Мичурина, в р.п.Чердаклы (асфальтное покрытие) | 2461,0 | 4488,5 | 0,0 | 4488,5 | 4488,5 | бюджетные ассигнования местного бюджета | МКУ «Благоустройство» |
| 3. | Ремонт дороги по ул. Пионерская от д. 74 до д.82 в р.п. Чердаклы (асфальтное покрытие) | 750,0 | 1439,9 | 0,0 | 1439,9 | 1439,9 | бюджетные ассигнования местного бюджета | МКУ «Благоустройство» |
| 4. | Ремонт дороги по пер. Первомайский в р.п. Чердаклы (возле д. 14) (асфальтное покрытие) | 360,0  | 578,4 | 0,0 | 578,4 | 578,4 | бюджетные ассигнования местного бюджета | МКУ «Благоустройство» |
| 5, | Ремонт дороги по ул. Пионерская. (новый микрорайон) в р.п. Чердаклы (щебенение) | 2000,0 | 1931,6 | 0,0 | 1931,6 | 1931,6 | бюджетные ассигнования местного бюджета | МКУ «Благоустройство» |
| 6. | Ремонт дороги ул. Созидателей в р.п. Чердаклы (щебенение) | 297,0 | 307,5 | 0,0 | 307,5 | 307,5 | бюджетные ассигнования местного бюджета | МКУ «Благоустройство» |
| 7. | Ремонт тротуара ул. Советская в р.п. Чердаклы | 630,5 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | бюджетные ассигнования местного бюджета | МКУ «Благоустройство» |
| 8. | Дорожный фонд, всего: | - | 4002,3 | 0,0 | 4002,3 | 4002,3 | бюджетные ассигнования дорожного фонда | МКУ «Благоустройство» |
| 8.1 | в т.ч. Ямочный ремонт дорог | - | 3352,3 | 0,0 | 3352,3 | 3352,3 | бюджетные ассигнования дорожного фонда | МКУ «Благоустройство» |
| 8.2 | Нанесение дорожной разметки | **-** | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | бюджетные ассигнования дорожного фонда | МКУ «Благоустройство» |
| 8.3 | Монтаж дорожных знаков | **-** | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | бюджетные ассигнования дорожного фонда | МКУ «Благоустройство» |
| 8.4 | Приобретение дорожных знаков со стойками | **-** | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | бюджетные ассигнования дорожного фонда | МКУ «Благоустройство» |
| 9. | Перевозка пассажиров | **-** | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | бюджетные ассигнования дорожного фонда | МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» |
| 10. | Софинансирование мероприятий (ремонт автомобильных дорог, тротуаров) | **-** | 2100,0 | 0,0 | 2100,0 | 2100,0 | бюджетные ассигнования дорожного фонда | МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» |
|  | **Итого:** | **8278,5** | **19502,3** | **0,0** | **19502,3** | **19502,3** |  |  |
|  | **в том числе дорожный фонд** |  | **4002,3** |  | **4002,3** | **4002,3** |  |  |
| **2025 год** |
| 1. | Ремонт дороги по пер. Почтовый в р.п. Чердаклы (щебенение) | 2152,53,5м | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | бюджетные ассигнования местного бюджета | МКУ «Благоустройство» |
| 2. | Ремонт дороги по пер. Колхозный в р.п. Чердаклы (асфальтное покрытие) | 23604м | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | бюджетные ассигнования местного бюджета | МКУ «Благоустройство» |
| 3. | Ремонт дороги ул. Северная р.п. Чердаклы (щебенение) | 1019,03,5м | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | бюджетные ассигнования местного бюджета | МКУ «Благоустройство» |
| 4. | Дорожный фонд, всего: | - | 3158,9 | 0,0 | 3158,9 | 3158,9 | бюджетные ассигнования дорожного фонда | МКУ «Благоустройство» |
| 4.1 | в т.ч. Ямочный ремонт дорог | - | 2508,9 | 0,0 | 2508,9 | 2508,9 | бюджетные ассигнования дорожного фонда | МКУ «Благоустройство» |
| 4.2 | Нанесение дорожной разметки | **-** | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | бюджетные ассигнования дорожного фонда | МКУ «Благоустройство» |
| 4.3 | Монтаж дорожных знаков | **-** | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | бюджетные ассигнования дорожного фонда | МКУ «Благоустройство» |
| 4.4 | Приобретение дорожных знаков со стойками | **-** | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | бюджетные ассигнования дорожного фонда | МКУ «Благоустройство» |
| 5. | Перевозка пассажиров | **-** | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | бюджетные ассигнования дорожного фонда | МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» |
|  | **Итого:** | **5531,5** | **8758,9** | **0,0** | **8758,9** | **8758,9** |  |  |
|  | **в том числе дорожный фонд** |  | **3158,9** |  | **3158,9** | **3158,9** |  |  |
|  | **ВСЕГО:** | **16872,0** | **51186,5** | **0,0** | **51186,5** | **51186,5** |  |  |
|  | **в том числе дорожный фонд:** |  | **10749,0** |  | **10749,0** | **10749,0** |  |  |

 ».

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области Ю.С. Нестеров